Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
04	27/04/2017	Rhenan Konrad	Como Quando Como Aprovação / Refinamento da diagramação

[Termo de abertura baseado na técnica 5W2H.]
Sumário
Objetivos Deste Documento
Este documento tem por objetivo autorizar o início do projeto, definir sua importância e estruturar o processo de desenvolvimento. Além disso, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

Why? Por que?

  1. Justificativa do projeto

O desenvolvimento do sistema Sebo nasceu da necessidade de se facilitar o encontro entre leitores que estejam disposto a realizar a troca de exemplares literários já lidos, facilitando assim a interação, troca de ideias, discussão e leituras de novos livros pelos usuários, sem a necessidade da compra de novos exemplares e armazenamento de exemplares antigos não mais utilizados.

  1. Objetivos SMART

Os objetivos a serem alcançados neste projeto, para que o mesmo cumpra as metas da empresa são:
- Objetivo SMART 01: Eliciar 10 requisitos principais para atender as principais funcionalidades do software até dd/mm/aaaa.
- Objetivo SMART 02: Deverão ser definidos até 3 funcionalidades principais e seus requisitos a partir da validação para desenvolvimento das versões iniciais até dd/mm/aaaa.
- Objetivo SMART 03: Validar os requisitos e funcionalidades com 5 potenciais clientes até dd/mm/aaaa.
- Objetivo SMART 04: Eliciar 5 novos requisitos futuros a partir da validação com clientes até dd/mm/aaaa

  1. Benefícios

O sistema Sebo tem por objetivo tornar mais fácil o relacionamento entre leitores. Com a implantação do sistema, será aprimorada a prática de troca de exemplares literários entre pessoas desconhecidas e isso fomentará o hábito de leitura entre os usuários do sistema.

What? O que?

  1. Produtos, Serviços ou Resultados esperados

- Objetivo SMART 01: Documento de Requisitos.
- Objetivo SMART 02: Escopo da primeira versão do software.
- Objetivo SMART 03: Reuniões para Validação de Requisitos e Feedbacks de clientes.
- Objetivo SMART 04: Requisitos Futuros

  1. Requisitos

- O usuário deve ser capaz de cadastrar livros para a troca.
- O livro cadastrado pelo usuário deve conter uma descrição com o nome do livro, autor, editora, impressão, data de compra, estado de conservação e sinopse.
- O sistema deverá, através do nome cadastrado ao livro, busca avaliações do mesmo em sites especializados.
- O usuário deve ser capaz de procurar por livros disponíveis para troca em sua região.
- O usuário deverá selecionar quais livros disponíveis em sua região são de seu interesse e quando esse interesse for mútuo, entre os dois usuários dispostos a realizar a troca, uma página de chat deverá ficar disponível entre os dois usuários para que os mesmos possam negociar a troca do livro.
- Após a troca realizada, o usuário deverá ser capaz de avaliar o processo de troca em uma escala de 1 a 5, sendo 1 “processo ruim, insatisfeito” e 5 “processo bem executado, satisfeito”
- Na página em que os livros serão exibidos, o sistema deverá indicar links para lojas virtuais que vendam o livro em questão, caso o usuário sinta interesse em adquirir um exemplar novo.

Who? Quem? Partes interessadas do projeto

  1. Partes Interessadas Externas
As partes interessadas externas consistem principalmente em usuários do serviço e em empresas atuantes no setor literário, como livrarias e sites especializados em avaliações. As livrarias são partes interessadas pois haverão links que redirecionarão o usuário às lojas virtuais, no caso do usuário optar por comprar um novo exemplar do livro ao invés de tentar obtê-lo através de troca. Os sites de avaliação serão partes interessadas pois o sistema buscará - neles - avaliações para cada exemplar literário cadastrado pelos usuários no sistema.

  1. Partes Interessadas que Implementam Risco
O Sistema Sebo é um advento da tecnologia moderna e busca nos sistemas de informações um novo conceito em compartilhamento de produções textuais. Entretanto, a idéia de se trocar exemplares literários não é nova e centenas de estabelecimentos físicos com este mesmo intuito existem espalhados pelo país e portanto, são partes interessadas no projeto. Não é objetivo do Sistema Sebo a extinção deste serviço de forma física, mas sim o aprimoramento do processo de troca.

  1. Partes Interessadas Internas (equipe)
As partes interessadas internas ao projeto consistem na equipe de desenvolvimento do sistema (stakeholders). O produto a ser gerado é um conceito elaborado pelos stakeholders e a eles competem todas as funções descritas no processo formal, bem como a elaboração de toda a documentação pertinente ao produto.

Where? Onde?
O processo de desenvolvimento do produto será executado de forma remota, adotando-se o modelo home office, onde cada stakeholder desenvolverá suas atividades em suas respectivas residências, sem a necessidade de uma base ou escritório compartilhado.

How? Como?

  1. Premissas
P1: A equipe pode não estar disponível para reuniões semanais
P2: Há a possibilidade de atraso nas entregas em detrimento de outros projetos
P3: Cada baseline do projeto será gerada em até sete dias
P4: Todos os stakeholders estarão disponíveis virtualmente para consulta a qualquer momento
P5: O sistema será totalmente desenvolvido em até 12 meses
P6: O orçamento não será extrapolado
P7: Haverá a aceitação do Sistema Sebo por todas as parcelas de usuários esperados

  1. Estrutura Analítica do Projeto
1. Sistema Sebo
  1. Fase 1: Gerenciamento do Projeto
    1. Gerenciamento de Integração
    2. Gerenciamento de Qualidade
    3. Gerenciamento de Aquisições
    4. Gerenciamento de Escopo
    5. Gerenciamento de Recursos Humanos
    6. Gerenciamento de Partes Interessadas
    7. Gerenciamento de Tempo
    8. Gerenciamento das Comunicações
    9. Gerenciamento de Custos
    10. Gerenciamento de Riscos
  2. Fase 2: Requisitos do Produto
    1. Coleta de Requisitos
    2. Análise de Requisitos
    3. Elicitação de Requisitos
    4. Documentação de Requisitos
  3. Fase 3: Projeto Detalhado
    1. Projeto de Banco de Dados
    2. Projeto de Interface
    3. Modelagem das Relações dos Módulos
  4. Fase 4: Construção
    1. Concepção
    2. Especificação
    3. Design das Interfaces
    4. Prototipação
    5. Codificação
    6. Verificação
  5. fase 5: Integração e Testes
    1. Junção dos Módulos
    2. Realização dos testes

O diagrama WBS referente à essa estrutura analítica pode ser consultado em:
https://raw.githubusercontent.com/Rhenanrk/gps_sebo/master/Docs/Diagrama%20WPS/thumbnail_WBSSebo(image).jpg

  1. Restrições
RE1: O sistema deve ser desenvolvido em Java
RE2: A carga horária máxima de trabalho de cada stakeholder é de 10 horas diárias
RE3: Cada baseline não deverá abranger um período superior a 10 dias
RE4: Toda a documentação gerada deverá ser hospedada em um repositório online e disponível a todos os colaboradores
RE5: O prazo máximo para a conclusão do projeto é de 12 meses, a partir da data de validação deste documento
RE6: O sistema de banco de dados deverá ser baseado em SQL

  1. Riscos
RI1: A equipe pode não estar disponível para nenhuma reunião presencial
RI2: Membros da equipe de desenvolvimento poder ser excluídos do projeto
RI3: Poderá haver a não aceitação do Sistema Sebo por usuários mais velhos e resistentes
RI4: O prazo de desenvolvimento pode ser extrapolado
RI5: Pode ser necessária a utilização de linguagens de programação diferentes da definida anteriormente (Java) em detrimento de algum paradigma computacional
RI6: Pode não ser possível o relacionamento do Sistema Sebo com partes interessadas externas - livrarias e sites de avaliação - nesse caso, o escopo deverá ser alterado

When? Quando? Linha do Tempo
Os principais marcos do projeto, isto é, pontos de passagem entre uma etapa e outra do desenvolvimento do Sistema Sebo, estão estreitamente relacionados com as fases descritas anteriormente na EAP. Cada fase possui uma data de início e fim previstas (prazos) e, neste intervalo, os documentos e atividades de projetos deverão ser realizados, entregues e apresentados.
Os prazos previstos para cada marco, a partir da validação deste documento, são:
1. Fase 1: Gerenciamento do Projeto
  1. 60 dias
2. Fase 2: Requisitos do Produto
  1. 90 dias
3. Fase 3: Projeto Detalhado
  1. 30 dias
4. Fase 4: Construção
  1. 120 dias
5. Integração e teste
  1. 60 dias

How Much? Quanto? Custos
O Sistema Sebo é um projeto idealizado e desenvolvido pelos próprios stakeholders. sendo assim, os custos são flexíveis à medida das necessidades e da possibilidade de aportes de investimentos. Entretanto, uma estimativa de custo para cada marco do projeto (fase) é apresentada a seguir e - durante o desenvolvimento - seus valores, de preferência, não devem ser extrapolados, garantindo assim a viabilidade de sua implantação e a competitividade do sistema no mercado.

1. Fase 1: Gerenciamento do Projeto
  1. R$ 10.000,00
2. Fase 2: Requisitos do Produto
  1. R$ 25.000,00
3. Fase 3: Projeto Detalhado
  1. R$ 15.000,00
4. Fase 4: Construção
  1. R$ 85.000,00
5. Integração e teste
  1. R$ 15.000,00
----------------------------------------------------------------------------------
Custo total previsto: R$ 150.000,00

Aprovação

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto
Gerente do Projeto